GUIDE A LA REDACTION

D'UN CAHIER DES CHARGES

Pour tout bénéficiaire d’un concours financier de l’ADEME

dans le cadre du dispositif d’aide à la décision

CAHIER DES CHARGES

mission de maitrise d’œuvre DU BATIMENT DE COORDINATION DECHETS -

CAS DES OPERATIONS DE CONSTRUCTION

COLLECTION DES CAHIERS DES CHARGES

D’AIDE A LA DECISION

Version du 03/09/2012

sommaire

1 - PREAMBULE	3

2 - INTRODUCTION	4

3 - OBJECTIFS DE LA MISSION DE COORDINATION « DECHETS » DE LA MAITRISE D’OEUVRE ET RESULTATS ATTENDUS	4

4 - DESCRIPTION DE LA MISSION DE COORDINATION « DECHETS » DE LA MAITRISE D’OEUVRE	5

4.1 - Appel d'offres « travaux »	5

4.1.1 - Rédaction des pièces écrites (RC, CCTP et CCAP) de l’appel d’offres « travaux » intégrant les articles complémentaires et spécifiques « déchets ».	5

4.1.2 - Analyse des offres et conseil au maître d’ouvrage sur le choix de l'entreprise lauréate.	5

4.2 - Préparation de chantier	6

4.2.1 - Analyse du site, de ses potentialités et de ses contraintes	6

4.2.2 - Choix des modes d’organisation et de gestion des déchets	6

4.3 - Suivi de l'opération en phase chantier	6

4.3.1 - Suivi et analyse technique de la gestion des déchets	6

4.3.2 - Analyse financière de la gestion des déchets	6

5 - MODALITES DE REALISATION DE LA MISSION DE COORDINATION « DECHETS » DE LA MAITRISE D’OEUVRE	7

6 - RESTITUTION ET CONFIDENTIALITE	7

7 - COÛT DE L’ETUDE DE FAISABILITE PREALABLE AUX INVESTISSEMENTS	8

8 - CONTRÔLE	8

9 - ANNEXES	8

Liste des annexes

Annexe 1 : Fiche de synthèse DIAGADEME (www.diagademe.fr)	8

# PREAMBULE

L’AIDE A LA DECISION DE L’ADEME

L’ADEME souhaite contribuer, avec ses partenaires institutionnels et techniques, à promouvoir la diffusion des bonnes pratiques sur les thématiques énergie et environnement. Pour cela, son dispositif de soutien aux études d'aide à la décision (pré-diagnostics, diagnostics, étude de projets) est ouvert aux entreprises, aux collectivités et plus généralement à tous les bénéficiaires intervenant tant dans le champ concurrentiel que non concurrentiel, à l’exclusion des particuliers.

Dans le cadre de son dispositif d’aide à la décision, l’ADEME soutient financièrement les études avec un objectif de qualité et d’efficacité pour le bénéficiaire.

Les Cahiers des Charges de l’ADEME

Les cahiers des charges / guide pour la rédaction d’un cahier des charges de l’ADEME définissent le contenu des études que l’ADEME peut soutenir. Chaque étude est conduite par une société de conseils ci-après dénommée « le prestataire conseil » ou « Bureau d’études », pour un client ci-après dénommée « le bénéficiaire » ou le « Maître d’ouvrage ».

Le suivi technique de l’ADEME

L’ADEME assure un conseil technique et un suivi de la prestation.

Pour ce faire, l’aide de l’ADEME implique une transmission des résultats de l’étude. Cette transmission d’information se fera par l’utilisation du portail Internet DIAGADEME (www.diagademe.fr)  comprenant :

- Le rapport final d’étude

- Une fiche de synthèse complétée (figurant en annexe du présent cahier des charges).

Dans DIAGADEME :

1 - le prestataire conseil saisit les informations sur le résultat de l’étude

2 - le bénéficiaire de l’aide de l’ADEME (maître d’ouvrage) saisit son bilan de satisfaction sur la

prestation

Compléter DIAGADEME est obligatoire et conditionne le paiement final de la subvention par l’ADEME au bénéficiaire.

La confidentialité de ces informations est garantie par l’utilisation des codes d’accès strictement personnels. Les informations ne sont accessibles que par l’ADEME, le prestataire et bénéficiaire du soutien de l’ADEME.

Contrôle – Bilan des études financées par l’ADEME

L’étude, une fois réalisée pourra faire l'objet - ce n'est pas systématique - d'un contrôle approfondi ou d’être analysée dans le cadre d’un bilan réalisé par l’ADEME. Eventuellement un contrôle sur site pourra être mené par un expert mandaté par l'ADEME afin de juger de la qualité de l'étude, de l'objectivité du rapport, de ses résultats, etc.. Dans tous les cas, le bénéficiaire et/ou le prestataire conseil pourront alors être interrogés sur l’étude et ses conséquences.

Le présent document précise le contenu et les modalités de réalisation et de restitution de l’étude qui seront effectués par un intervenant extérieur au bénéficiaire de l’aide de l’ADEME.

CAHIER DES CHARGES 
mission de maitrise d’œuvre du batiment de coordination dechets 
cas des opérations de construction

# INTRODUCTION

Le présent cahier des charges présente de manière synthétique, les principales exigences de cette mission de « coordinateur déchets ».

Il s’agit d’une mission centrale dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion optimisée des déchets de chantier qui fait le lien entre les exigences de la maîtrise d’ouvrage et la mise en œuvre opérationnelle par les entreprises.

Les modalités détaillées de réalisation de cette mission, qui sont à respecter au sens du présent cahier des charges, sont décrites dans le guide ADEME « Prévenir et gérer les déchets de chantier » (co-édition Le Moniteur, réf 6500, mai 2009).

Un aperçu est donné dans le document synthétique « Prévenir et gérer les déchets de chantier – Rôles et responsabilités de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre » (téléchargeable depuis www.ademe.fr rubrique déchets).

Cette mission vient globalement en sus d’une mission de maîtrise d’oeuvre classique.

Mais, attention: certaines prestations sont déjà partiellement réalisées dans les missions classiques. C’est tout particulièrement le cas de :

- la rédaction des documents d’appels d’offres (RC, CCAP et CCTP pour les marchés publics),

- analyse des offres,

- suivi de chantier.

D’où l’importance de bien distinguer les coûts classiques de ceux dédiés à cette coordination « déchets ».

L’ADEME ne peut pas financer (ou subventionner) des coûts obligatoires et induits par la réglementation.

# OBJECTIFS DE LA MISSION DE COORDINATION « DECHETS » DE LA MAITRISE D’OEUVRE ET RESULTATS ATTENDUS

L’objectif de la prestation consiste à réaliser une mission de « coordonnateur déchets » par la maîtrise d’œuvre d’une opération construction de bâtiment(s) ou de réhabilitation peu importante, c’est-à-dire ne concernant pas la structure d’un bâtiment ou une part importante de ses composants.

Le contenu de cette mission est précisé ci-après.

L’intégration de cette mission dans les pièces de marchés publics est décrite dans le document « Guide pour l’intégration de la gestion des déchets dans le marché de maîtrise d’œuvre » téléchargeable depuis le site Internet ADEME, rubrique déchets. Ainsi, le contenu générique de la mission « coordination déchets » décrite dans le document précédemment cité peut être complété, autant que de besoin, par le descriptif ci-dessous pour ce qui concerne la construction ou les cas de réhabilitation peu importante, c’est-à-dire ne concernant pas la structure d’un bâtiment ou une part importante de ses composants.

# DESCRIPTION DE LA MISSION DE COORDINATION « DECHETS » DE LA MAITRISE D’OEUVRE

## Appel d'offres « travaux »

### Rédaction des pièces écrites (RC, CCTP et CCAP) de l’appel d’offres « travaux » intégrant les articles complémentaires et spécifiques « déchets ».

ex : prévention, exigence de SOGED (cf. encadré ci-dessous), traçabilité avec remise de bordereaux, paiement contre justification), en cohérence avec les résultats de quantification prévisionnelle de déchets de chantier (à fournir dans le DCE) et des prescriptions “ chantier propre ” (limitation des nuisances de type bruit, poussières et circulation engin, limitation des consommations et rejet d’eau, etc.).

Une organisation financière de type compte interentreprises est à encourager et celle reposant sur le compte pro rata à exclure.

### Analyse des offres et conseil au maître d’ouvrage sur le choix de l'entreprise lauréate.

Examen des dossiers et classification en fonction de la pertinence des prestations proposées par les entreprises basée notamment sur :

- les mesures de prévention,

- le taux de valorisation atteint (distinction possible entre déchets inertes / déchets non dangereux),

- le SOGED.

Focus sur le SOGED

Le schéma d’organisation et de gestion des déchets ou SOGED décrit l’organisation technique de la gestion des déchets. Il s’agit d’un document dans lequel sont précisément décrites les mesures prises pour une bonne gestion des déchets (responsable « déchets », sensibilisation personnel, tri prévu, logistique, traçabilité, filières de valorisation ou d’élimination).

Le SOGED est donc un document de référence à tous les intervenants du chantier et traite spécifiquement de la gestion des déchets.

Il appartient au maître d’oeuvre de demander aux entreprises de proposer un SOGED dans leur offre, à partir d’un cadre préétabli par le maître d’oeuvre dans le dossier de consultation des entreprises (DCE). Ce cadre reprend les mesures sur lesquelles une réponse précise est attendue de la part de l’entreprise.

Cependant, le maître d’ouvrage peut également vouloir imposer ses exigences précises et demander au maître d’oeuvre de soumettre un SOGED aux entreprises. Dans ce cas, les entreprises s’engagent à le respecter lors de la remise de leur offre.

## Préparation de chantier

### Analyse du site, de ses potentialités et de ses contraintes

- Présentation de l'environnement immédiat de l'opération.

- Analyse des potentialités et des contraintes du site quant aux possibilités et aux modalités de d’approvisionnement en produits de construction.

- Analyse des possibilités de stockage et de tri sur le chantier et/ou à proximité immédiate.

### Choix des modes d’organisation et de gestion des déchets

Le choix définitif des modes d’organisation et la finalisation du SOGED sera réalisé en collaboration avec l'entreprise lauréate, sur la base de son offre.

- moyens logistiques, le matériel et les équipements nécessaires,

- organisation de la gestion des déchets sur le site et l'implantation des différents points de stockage et de tri.

- signalisation de chantier,

- modalités d'information et de formation du personnel (et des sous-traitants) devant intervenir sur le site.

- définition des mesures prises à l’égard des pollutions et des nuisances en général des milieux et du voisinage.

Les choix devront faire l'objet de l'accord du maître d'ouvrage et du coordinateur santé-sécurité pour ce qui les concerne.

## Suivi de l'opération en phase chantier

### Suivi et analyse technique de la gestion des déchets

- Techniques et matériels nécessaires à la déconstruction du bâtiment.

- Matériels et équipements nécessaires au stockage sélectif sur chantier.

- Suivi des flux et des voies de valorisation/élimination des déchets (bordereaux).

- Délais supplémentaires avec détails des différentes phases (y compris opérations spécifiques de démontage et de dépose d'éléments et d'équipements particuliers).

- Contrôle périodique du chantier.

- Information et sensibilisation (acteurs - riverains - entreprises).

### Analyse financière de la gestion des déchets

- Tri et stockage sélectif sur le site des déchets.

- Valorisation/Elimination des déchets (détaillant enlèvement, transport et admission dans l’installation de gestion).

- Coût de la main d'oeuvre.

- Coût des équipements

- Coût des équipements et des mesures de sécurité (collectifs et individuels)

Le suivi de la mise en place du SOGED se fera notamment au travers des rendez-vous de chantier et de la mise en œuvre avec l’entreprise d’outils de gestion des déchets (dont le bordereau de suivi des déchets).

Chaque rendez-vous de chantier sera programmé et sera validé par un compte-rendu.

# MODALITES DE REALISATION DE LA MISSION DE COORDINATION « DECHETS » DE LA MAITRISE D’OEUVRE

La prestation attendue est réalisée par la maîtrise d’œuvre de l’opération.

Les modalités particulières sont précisées dans la description de la prestation.

A l’issu de la prestation, un rapport final sera rédigé par le prestataire comportant les éléments suivants :

- les exigences formulées dans le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) (fournir le DCE en annexe),

- la réponse de l’entreprise adjudicataire du marché (fournir le SOGED en annexe),

- la synthèse de la production et de la gestion des déchets, incluant la traçabilité, à - renseigner sur www.diagademe.fr,

- l’évaluation de l’opération qui comprendra :

- Le bilan technique, économique et organisationnel, sur la base des exigences formulées dans le DCE et de la mise en œuvre du SOGED, précisant notamment de manière précise les actions mises en place par les entreprises et le prestataire ;

- Une analyse critique sur l’opération et propositions d’améliorations.

Il sera richement illustré de plans et de photographies nécessaires à la description de l’opération et à la mise en valeur des aspects innovants mais aussi des procédés plus classiques.

# RESTITUTION ET CONFIDENTIALITE

A l’issue de la mission, le prestataire transmet le résultat de l’étude par l’utilisation du portail Internet DIAGADEME (www.diagademe.fr)  comprenant :

Le rapport final d’étude

Une fiche de synthèse (figurant en annexe du présent cahier des charges).

( cf. « Préambule – Le suivi technique de l’ADEME »

La confidentialité des ces informations est garantie par l’utilisation des codes d’accès délivrés par l’ADEME qui vous sont strictement personnels.

# COÛT DE L’ETUDE DE FAISABILITE PREALABLE AUX INVESTISSEMENTS

Le prestataire établira un devis détaillé correspondant au coût de la prestation dans son ensemble, faisant apparaître le nombre de journées de travail, les coûts journaliers du ou des intervenants ainsi que les frais annexes.

Le montant ainsi proposé inclura au minimum l’ensemble de la prestation telle que définie dans le présent cahier des charges.

# CONTRÔLE

La mission de coordination « déchets » de la maîtrise d’œuvre, une fois réalisée pourra faire l'objet - ce n'est pas systématique - d'un contrôle approfondi. Dans le souci de tester un échantillonnage représentatif, les dossiers seront choisis de manière aléatoire. Eventuellement un contrôle sur site pourra être mené par un expert mandaté par l'ADEME afin de juger de la qualité de l'étude, de l'objectivité du rapport.

# ANNEXES

Outre la fiche de synthèse (obligatoire) à compléter prochainement dans DIAGADEME (www.diagademe.fr), l'ADEME met à disposition des maîtres d'ouvrages ou des prestataires des documents complémentaires pour faciliter la réalisation de la prestation: fiche de collecte, cadre de visite, cadre de rapport.

Fiche de synthèse DIAGADEME (www.diagademe.fr)

LES FICHES DE SYNTHESE DIAGADEME

(Fiche DIAGADEME basée sur le formulaire ci-après, prochainement dans DIAGADEME)

L’ADEME en bref

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l’agence met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d’expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit.

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.

# Footnotes

Domaines d’intervention / Déchets / A chaque déchets des solutions

http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12478